SOLIDO AUTO SERVICIO

Sistema CRM Automotriz

ANALISIS TECNICO COMPLETO Plan de Optimizacion y Reestructuracion

| Fecha de Analisis: | 8 de Mayo, 2026 |
| --- | --- |
| Sistema: | CRM Automotriz v2.0 (Solido Auto Servicio) |
| Stack: | Next.js 14 + Express.mjs + Supabase PostgreSQL |
| Deploy: | Railway (Backend) + Railway/Vercel (Frontend) |
| Estado: | Sistema en produccion - Uso diario |
| Tipo de Documento: | Analisis Pre-Desarrollo (NO se realizaron cambios) |

CONFIDENCIAL - USO INTERNO

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El CRM Automotriz de Solido Auto Servicio es un sistema full-stack en produccion con un stack tecnologico solido: Next.js 14 en el frontend, Express.js en el backend y Supabase (PostgreSQL) como base de datos. Durante el analisis se identificaron fortalezas importantes y areas criticas de mejora.

## 1.1 Fortalezas del Sistema Actual

- Maquina de estados automatica implementada (transicionarEstado) con audit trail completo

- Flujo base funcional: orden -> diagnostico -> reparacion -> entrega

- Tablas de auditoria creadas (orden_trabajo_log, inspeccion_vehiculo)

- PWA funcional para consulta publica del estado por placa

- Integracion de NCF dominicano (B02, B14, etc.) con secuencia automatica

- Modulo de cafeteria con soft-delete correcto para preservar historial

- Historial de vehiculos como snapshot inmutable (vehiculo_historial)

- Dashboard con Kanban drag & drop y auto-refresh cada 5 segundos

- WhatsApp integration para compartir diagnostico directamente

## 1.2 Problemas Criticos Identificados

- El flujo de inspeccion de entrada existe en la DB pero NO esta integrado obligatoriamente al flujo operativo

- Los avances de reparacion estan dentro del modulo de Diagnostico (mezcla de fases)

- La autenticacion es vulnerable: no usa JWT, el backend no valida roles en ningun endpoint

- Multiples queries N+1 en el backend (joins hechos en JavaScript en lugar de SQL)

- DELETE fisico en entidades criticas (clientes, vehiculos, ordenes)

- El numero de orden usa el ID de la DB, no un numero formateado legible (OT-0001)

- Race condition en la generacion de NCF (sin transaccion atomica)

- CORS abierto a todos los origenes (*) en produccion

# 2. DIAGNOSTICO TECNICO COMPLETO

## 2.1 Arquitectura Actual

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor con tres capas claramente definidas:

| Capa | Tecnologia | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TypeScript | App Router, PWA, inline styles. 25+ paginas/rutas. |
| Backend | Express.js (ESM) | Monolito: 1 archivo server.mjs con ~1,500+ lineas. Todos los endpoints en un solo archivo. |
| Base de Datos | Supabase (PostgreSQL) | 25+ tablas. Row Level Security no activo. Service key expuesta al backend. |
| Deploy | Railway | Backend y Frontend en Railway. Variables de entorno correctamente configuradas. |

## 2.2 Modulos del Sistema (Estado Actual)

| Modulo | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Dashboard / Kanban | Funcionando | KPIs + Kanban 6 fases, drag & drop, auto-refresh 5s |
| Clientes | Funcionando | CRUD completo, historial, busqueda por nombre |
| Vehiculos | Funcionando | CRUD, catalogo marcas/modelos. Falta: historial directo por vehiculo en UI |
| Ordenes de Trabajo | Parcial | Creacion funcional. No tiene numero legible (OT-0001). No requiere inspeccion previa. |
| Inspeccion Entrada | Incompleto | Tabla y formulario existen PERO no esta integrado al flujo principal. Es opcional cuando debe ser obligatorio. |
| Diagnosticos | Parcial | Mezcla diagnostico + cotizacion + avances + aprobacion. El tecnico tiene todo en un modulo sobrecargado. |
| Reparacion | NO EXISTE | Los avances de reparacion estan dentro de Diagnosticos. No hay modulo separado. |
| Facturacion | Funcionando | Facturas con NCF, ITBIS 18%, movimientos de caja automaticos, credito con cuentas cobrar |
| Inventario | Funcionando | Stock, alertas de minimo, movimientos. Falta: integracion directa con ordenes de reparacion |
| Ventas (POS) | Funcionando | POS con NCF, descuento de inventario automatico |
| Contabilidad | Funcionando | Cuadre de caja, caja chica, costos y utilidades por periodo |
| Cafeteria | Funcionando | POS, cuadre, soft-delete correcto |
| Usuarios / Auth | Vulnerable | Sin JWT, contrasena en texto plano comparada, no hay middleware de auth en el backend |
| Historial Vehiculo | Funcionando | Snapshot inmutable al facturar/completar. PWA publica /estado para consulta por placa |
| Pantalla TV | Funcionando | Cicla entre info del taller y menu de cafeteria |

## 2.3 Analisis del Flujo de Estados Actual

La maquina de estados esta implementada en la funcion transicionarEstado() del backend. A continuacion el mapa completo de transiciones validas actualmente:

| Estado Origen | Estado Destino | Trigger (Como se activa) |
| --- | --- | --- |
| — (nuevo) | RECIBIDO | POST /ordenes — Secretaria crea la orden |
| RECIBIDO | DIAGNOSTICO | POST /diagnosticos — Tecnico crea diagnostico vinculado a la orden |
| DIAGNOSTICO | REPARACION | POST /avances — Tecnico registra primer avance de reparacion |
| DIAGNOSTICO | CANCELADA | POST /ordenes/:id/rechazar — Cliente rechaza la cotizacion |
| REPARACION | CONTROL_CALIDAD | PATCH /diagnosticos/:id {terminado:true} — Tecnico marca reparacion como terminada |
| CONTROL_CALIDAD | LISTO | POST /ordenes/:id/calidad-aprobada — Gerente/secretaria aprueba calidad |
| LISTO | ENTREGADO | POST /ordenes/:id/entregar — Vehiculo entregado al cliente |
| Kanban | Cualquiera | PATCH /ordenes/:id {estado: X} — Drag & drop desde el dashboard (bypass de restricciones) |

PROBLEMA CRITICO: El estado DIAGNOSTICO puede ir a REPARACION sin que el cliente haya aprobado la cotizacion. El trigger de aprobacion (POST /ordenes/:id/aprobar) no transiciona a REPARACION automaticamente — solo lo hace el primer avance. Esto significa que tecnicamente el tecnico puede saltarse la aprobacion del cliente.

PROBLEMA: El Kanban drag & drop permite mover ordenes a cualquier estado usando PATCH /ordenes/:id. Esto es un bypass completo de la maquina de estados. La funcion transicionarEstado() valida transiciones pero el kanban puede invocarla con cualquier estado de destino.

# 3. PROBLEMAS ENCONTRADOS

## 3.1 Problemas de Flujo Operativo

### P-01: Inspeccion de Entrada NO Obligatoria

SEVERIDAD: ALTA | IMPACTO: Operativo

La tabla inspeccion_vehiculo existe y el formulario /inspeccion/[ordenId] esta desarrollado. Sin embargo, la creacion de una orden de trabajo (POST /ordenes) NO valida ni requiere que exista una inspeccion previa. El resultado es que el taller puede operar completamente sin inspecciones, perdiendo la proteccion legal que estas ofrecen.

- La secretaria puede crear ordenes sin registrar estado del vehiculo

- No hay foto de danos al ingreso = responsabilidad legal sin respaldo

- La inspeccion no aparece en el flujo principal ni en la vista de orden

### P-02: Modulo de Reparacion No Existe como Modulo Separado

SEVERIDAD: ALTA | IMPACTO: Operativo y UX

Los avances de reparacion se registran dentro del modulo de Diagnosticos (pagina /diagnosticos). El tecnico que esta reparando un vehiculo debe ir a Diagnosticos, buscar el diagnostico, abrirlo y desde ahi registrar avances. Esto mezcla dos fases completamente distintas.

- El tecnico ve: tipo de servicio, inspecciones mecanica/electrica/scanner, fallas, cotizacion, avances, botones de aprobar y marcar terminado — todo en la misma pantalla

- La fase de diagnostico (hallazgos) y la fase de reparacion (ejecucion) son responsabilidades distintas y deben tener interfaces distintas

- Un tecnico junior no deberia poder ver/editar la cotizacion

### P-03: Cola de Diagnostico con Bug de Filtrado

SEVERIDAD: ALTA | IMPACTO: Operativo

El modulo de Diagnosticos muestra la 'Cola de Ordenes' filtrando: ordenes con estado RECIBIDO que no tengan un diagnostico con orden_id vinculado. Si un diagnostico fue creado sin order_id (desde la vista de diagnostico directo, sin pasar por la cola), la orden nunca desaparece de la cola aunque ya tenga diagnostico.

- Bug en linea de codigo: conDiag usa d.orden_id pero diagnosticos creados sin orden_id no se incluyen en el Set

- El tecnico ve la misma orden en la cola aunque ya este siendo diagnosticada

### P-04: Aprobacion del Cliente No Transiciona Correctamente

SEVERIDAD: ALTA | IMPACTO: Flujo de estados

Cuando el cliente aprueba la cotizacion, se llama a POST /ordenes/:id/aprobar, que transiciona la orden a REPARACION. Sin embargo, el primer avance de reparacion (POST /avances) TAMBIEN intenta transicionar a REPARACION. Esto genera un intento de transicion invalida (REPARACION -> REPARACION) que produce un warning en el log pero no falla visiblemente. Ademas, si el tecnico agrega un avance SIN que el cliente haya aprobado, la orden pasa a REPARACION de todas formas.

### P-05: Numero de Orden No Legible

SEVERIDAD: MEDIA | IMPACTO: UX y Operativo

Las ordenes usan el ID autoincremental de la base de datos como identificador (ej: #47, #48). Los CRM automotrices modernos usan numeros de orden formateados como OT-2026-001 o simplemente OT-0047. Esto afecta la comunicacion con el cliente y la busqueda rapida.

### P-06: Estados de Diagnostico Desincronizados con Estados de Orden

SEVERIDAD: MEDIA | IMPACTO: Consistencia de datos

Las ordenes tienen su propia maquina de estados (RECIBIDO, DIAGNOSTICO, REPARACION...) y los diagnosticos tienen los suyos (PENDIENTE, COTIZADO, APROBADO, EN_REPARACION, COMPLETADO, FACTURADO). Estos no estan sincronizados de forma consistente. Por ejemplo: el diagnostico puede estar en estado COTIZADO pero la orden puede estar en REPARACION si alguien agrego un avance.

## 3.2 Problemas de Seguridad

### S-01: Autenticacion Sin JWT — Backend Sin Middleware de Auth

SEVERIDAD: CRITICA | IMPACTO: Seguridad total

El sistema de login funciona asi: el usuario envia email + password, el backend compara contra la DB (password en texto plano o hash simple), y si coincide devuelve el objeto usuario completo. Este objeto se guarda en localStorage del navegador.

- El backend Express NO tiene ningun middleware que valide si el request viene de un usuario autenticado

- Cualquier persona que conozca la URL del API puede llamar a POST /clientes, POST /ordenes, PATCH /facturas, etc. sin estar logueado

- No hay tokens de sesion, no hay expiracion, no hay renovacion

- Si alguien inspecciona el localStorage del navegador, puede ver todos los datos del usuario

### S-02: CORS Abierto a Todos los Origenes

SEVERIDAD: ALTA | IMPACTO: Seguridad

El servidor Express tiene configurado origin: '*' — esto permite que cualquier sitio web en internet haga peticiones al API del taller. En produccion, el CORS debe restringirse solo a los dominios propios del frontend.

### S-03: DELETE Fisico en Entidades Criticas

SEVERIDAD: ALTA | IMPACTO: Integridad de datos

Los endpoints DELETE /clientes/:id, DELETE /vehiculos/:id y DELETE /ordenes/:id ejecutan DELETE fisico en la base de datos. Si se elimina un cliente que tiene ordenes, facturas o diagnosticos asociados, se rompen las referencias. Ademas, no hay forma de recuperar datos eliminados accidentalmente.

## 3.3 Problemas de Rendimiento

### R-01: Multiples Queries N+1 en el Backend

SEVERIDAD: MEDIA | IMPACTO: Rendimiento

Varios endpoints del backend hacen multiples consultas separadas a Supabase y luego realizan el JOIN en JavaScript usando .find(). Esto es ineficiente porque Supabase (PostgreSQL) soporta JOINs nativos con un solo query.

| Endpoint | Forma Actual (Ineficiente) | Forma Correcta |
| --- | --- | --- |
| GET /vehiculos | 2 queries: vehiculos + clientes, join en JS | 1 query: vehiculos(*), clientes(id,nombre) |
| GET /ordenes | 3 queries: ordenes + clientes + vehiculos, join en JS | 1 query con relaciones Supabase |
| GET /diagnosticos | 3 queries separados | 1 query con relaciones |
| GET /ventas/:id/items | N+1: 1 query por cada item de venta | JOIN con inventario en 1 query |

### R-02: Imagenes en Base64 en la Base de Datos

SEVERIDAD: MEDIA | IMPACTO: Rendimiento y escalabilidad

Las fotos de la inspeccion de entrada (y las de cafeteria) se guardan como cadenas base64 en columnas TEXT de la base de datos. Una foto de alta resolucion puede ocupar 500KB a 2MB en base64. Esto:

- Aumenta dramaticamente el tamano de las respuestas JSON al consultar inspecciones

- Hace lento el GET /inspeccion/orden/:id si hay muchas fotos

- Puede alcanzar limites de Supabase (tamano de fila, tiempo de respuesta)

- No hay optimizacion ni compresion de imagenes antes de guardar

### R-03: Race Condition en Generacion de NCF

SEVERIDAD: MEDIA | IMPACTO: Cumplimiento fiscal

El proceso de generar un NCF es: (1) leer secuencia_actual, (2) incrementar, (3) actualizar en DB. Si dos ventas ocurren simultaneamente, ambas pueden leer el mismo secuencia_actual y generar el mismo NCF. Esto viola las regulaciones de la DGII dominicana.

## 3.4 Problemas de UX/UI

### UX-01: Modulo de Diagnosticos Sobrecargado

La pantalla de diagnosticos mezcla demasiadas responsabilidades: ver lista de diagnosticos, ver cola de trabajo del tecnico, crear nuevo diagnostico, ver detalle con cotizacion, aprobar/rechazar, agregar avances, marcar como terminado. Un tecnico en el taller con las manos sucias necesita una interfaz simple y directa, no una pantalla con 10 funciones.

### UX-02: Sin Busqueda Global

No existe una busqueda global que permita encontrar rapidamente un cliente por nombre, un vehiculo por placa, o una orden por numero. El usuario debe navegar al modulo correcto y revisar la lista.

### UX-03: Alertas con window.alert() y window.confirm()

El sistema usa window.alert() y window.confirm() del navegador para notificaciones y confirmaciones. Estos son bloqueados por algunos navegadores, interrumpen el flujo del usuario, no se pueden personalizar visualmente y son una mala practica en aplicaciones modernas.

### UX-04: Estilos Inline en Todo el Frontend

El 100% de los estilos del frontend usan objetos de estilo inline (style={{...}}). Esto hace imposible: reutilizar estilos de forma consistente, implementar un tema oscuro, mantener coherencia visual entre paginas, y refactorizar estilos globalmente.

# 4. PROPUESTA DE ARQUITECTURA

## 4.1 Arquitectura General Propuesta

Se propone mantener el mismo stack tecnologico (Next.js + Express + Supabase) pero reorganizar la estructura interna para seguir mejores practicas:

| Capa | Estado Actual | Propuesto |
| --- | --- | --- |
| Backend | 1 archivo server.mjs ~1500 lineas | Modularizar por dominio: routes/ordenes.mjs, routes/diagnosticos.mjs, etc. |
| Auth | Sin JWT, sin middleware | JWT con middleware authRequired por ruta y roleCheck por operacion |
| Queries | N+1 con joins en JS | Usar relaciones nativas de Supabase (select con FK expansion) |
| Imagenes | Base64 en DB | Supabase Storage con URL firmadas. Guardar solo URLs en DB. |
| Eliminacion | DELETE fisico en todo | Soft delete (activo=false) en clientes, vehiculos, ordenes canceladas |
| NCF | Sin transaccion atomica | Funcion SQL atomica en Supabase: nextval() pattern o stored procedure |
| Frontend | Estilos 100% inline | Tailwind CSS (ya disponible en Next.js 14) o CSS Modules |
| CORS | origin: '*' | origin: ['https://crm.solidoauto.com', 'http://localhost:3000'] |

## 4.2 Estructura de Modulos Backend Propuesta

El backend actual es un monolito de un solo archivo. Se propone dividirlo por dominio funcional:

crm-backend/

- server.mjs — Entry point, configuracion de Express, middleware global

- middleware/auth.mjs — JWT validation, roleCheck

- routes/recepcion.mjs — Clientes, vehiculos, inspecciones de entrada

- routes/ordenes.mjs — Ordenes de trabajo, maquina de estados

- routes/diagnosticos.mjs — Diagnosticos tecnicos, cotizaciones

- routes/reparacion.mjs — Avances de reparacion, timeline

- routes/inventario.mjs — Inventario, suplidores, compras

- routes/facturacion.mjs — Facturas, NCF, cuentas cobrar

- routes/ventas.mjs — POS de ventas rapidas

- routes/cafeteria.mjs — Sistema de cafeteria

- routes/contabilidad.mjs — Cuadre de caja, caja chica, costos

- routes/usuarios.mjs — Usuarios y autenticacion

- routes/dashboard.mjs — Estadisticas y KPIs

- lib/stateMachine.mjs — Maquina de estados de ordenes (extraida)

- lib/ncf.mjs — Generacion atomica de NCF

- lib/historial.mjs — Creacion de historial de vehiculos

## 4.3 Estructura de Modulos Frontend Propuesta

Reorganizar las rutas del frontend para reflejar el flujo operativo real:

| Ruta | Rol Principal | Funcion |
| --- | --- | --- |
| /recepcion | Secretaria | Flujo guiado: cliente -> vehiculo -> inspeccion -> orden |
| /ordenes | Secretaria/Gerente | Lista de todas las ordenes con filtros por estado, fecha, tecnico |
| /ordenes/[id] | Todos | Vista unificada de la orden: timeline, diagnostico, reparacion, entrega |
| /taller | Tecnico | Cola de trabajo personal del tecnico: ordenes asignadas por estado |
| /taller/diagnostico/[id] | Tecnico | Formulario de diagnostico tecnico enfocado, sin cotizacion ni avances |
| /taller/reparacion/[id] | Tecnico | Timeline de avances, registro de repuestos usados, marcar terminado |
| /aprobacion | Secretaria | Ordenes esperando aprobacion del cliente, presentar cotizacion |
| /dashboard | Gerente | KPIs, Kanban, alertas, graficas de rendimiento |
| /inventario | Admin | Stock, alertas, compras, suplidores |
| /facturacion | Secretaria/Admin | Emitir facturas vinculadas a ordenes |
| /contabilidad | Gerente | Cuadre caja, caja chica, reportes financieros |

# 5. FLUJO OPERATIVO PROPUESTO

## 5.1 Flujo Completo Corregido

El siguiente flujo elimina ambiguedades, establece responsabilidades claras por rol y garantiza trazabilidad completa:

### FASE 1: Recepcion (Rol: Secretaria)

| # | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Buscar cliente | Buscar por nombre o telefono. Si existe: reutilizar. Si no: crear nuevo. |
| 2 | Seleccionar vehiculo | Ver vehiculos del cliente. Si el vehiculo no esta: agregar nuevo (marca, modelo, placa, color). |
| 3 | Crear inspeccion de entrada | OBLIGATORIO. Registrar: km, combustible, danos, fotos, accesorios, estado general. Guardar o imprimir PDF. |
| 4 | Crear orden de trabajo | Vinculada automaticamente a la inspeccion. Motivo de entrada, prioridad, tecnico asignado. Numero secuencial: OT-0001. |
| 5 | Estado inicial | La orden entra automaticamente en estado: RECIBIDO |

### FASE 2: Diagnostico Tecnico (Rol: Tecnico)

| # | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver cola de trabajo | El tecnico va a /taller y ve sus ordenes asignadas en estado RECIBIDO. |
| 2 | Iniciar diagnostico | Selecciona la orden. La orden pasa automaticamente a EN_DIAGNOSTICO. |
| 3 | Registrar hallazgos | Inspeccion mecanica, electrica, scanner. Fallas identificadas. Fotos de evidencia. Tiempo estimado. |
| 4 | Registrar cotizacion | Mano de obra + repuestos necesarios. El tecnico propone, la secretaria presenta al cliente. |
| 5 | Estado | La orden pasa a: ESPERANDO_APROBACION. El tecnico NO puede continuar hasta que el cliente decida. |

### FASE 3: Aprobacion del Cliente (Rol: Secretaria/Gerente)

| # | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentar cotizacion | La secretaria va a /aprobacion y ve todas las ordenes en ESPERANDO_APROBACION. |
| 2a | Cliente APRUEBA | La orden pasa automaticamente a: EN_REPARACION. El tecnico recibe notificacion en su cola. |
| 2b | Cliente RECHAZA | Se registra motivo. La orden pasa a CANCELADA. El historial se preserva. El vehiculo puede retirarse. |

### FASE 4: Reparacion (Rol: Tecnico)

| # | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ver ordenes en reparacion | El tecnico ve en /taller sus ordenes en estado EN_REPARACION. |
| 2 | Registrar avances | Timeline cronologico: que se hizo, cuanto tiempo, que repuestos se usaron, fotos del proceso. |
| 3 | Registrar repuestos usados | Seleccionar del inventario los repuestos utilizados. El stock se descuenta automaticamente. |
| 4 | Marcar como terminado | El tecnico confirma que termino. La orden pasa a: CONTROL_CALIDAD. |

### FASE 5: Control de Calidad y Entrega (Rol: Gerente/Secretaria)

| # | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Control de calidad | Gerente revisa que el trabajo fue completado correctamente. Aprueba o devuelve a reparacion. |
| 2 | Notificar al cliente | La orden pasa a LISTO. WhatsApp automatico al cliente informando que su vehiculo esta listo. |
| 3 | Facturar | Emitir factura con NCF vinculada a la orden. Mano de obra + repuestos usados. |
| 4 | Entrega fisica | Secretaria marca como ENTREGADO. Se genera automaticamente el snapshot en vehiculo_historial. |

# 6. ESTADOS DE ORDEN RECOMENDADOS

## 6.1 Mapa de Estados Propuesto

Se propone una nomenclatura mas clara y descriptiva que elimina ambiguedades:

| Estado Propuesto | Estado Actual | Color | Descripcion |
| --- | --- | --- | --- |
| RECIBIDO | RECIBIDO | Azul | Orden creada, vehiculo en taller, esperando asignacion a tecnico |
| EN_DIAGNOSTICO | DIAGNOSTICO | Amarillo | Tecnico trabajando en el diagnostico del vehiculo |
| ESPERANDO_APROBACION | (no existe) | Naranja | Diagnostico completado, cotizacion enviada al cliente, pendiente decision |
| EN_REPARACION | REPARACION | Rojo | Cliente aprobo, tecnico ejecutando la reparacion |
| CONTROL_CALIDAD | CONTROL_CALIDAD | Morado | Reparacion terminada, gerente verificando calidad del trabajo |
| LISTO | LISTO | Verde | Calidad aprobada, vehiculo listo para retirar, cliente notificado |
| ENTREGADO | ENTREGADO | Gris | Vehiculo retirado por el cliente. Historial generado. |
| CANCELADA | CANCELADA | Rojo oscuro | Cliente rechazo o cancelacion administrativa. Historial preservado. |

NUEVO ESTADO: 'ESPERANDO_APROBACION' es el cambio mas importante. Actualmente este estado no existe, lo que permite que el tecnico continúe a reparacion sin aprobacion del cliente. Este estado debe bloquear la transicion a EN_REPARACION hasta recibir confirmacion.

## 6.2 Transiciones Validas (Maquina de Estados Corregida)

| Desde | A | Trigger |
| --- | --- | --- |
| — (nuevo) | RECIBIDO | Secretaria crea orden (con inspeccion previa obligatoria) |
| RECIBIDO | EN_DIAGNOSTICO | Tecnico abre diagnostico desde su cola de trabajo |
| EN_DIAGNOSTICO | ESPERANDO_APROBACION | Tecnico guarda diagnostico + cotizacion completa |
| ESPERANDO_APROBACION | EN_REPARACION | Secretaria confirma aprobacion del cliente |
| ESPERANDO_APROBACION | CANCELADA | Secretaria registra rechazo del cliente + motivo |
| EN_REPARACION | CONTROL_CALIDAD | Tecnico marca reparacion como terminada |
| CONTROL_CALIDAD | EN_REPARACION | Gerente rechaza calidad (devuelve al tecnico con nota) |
| CONTROL_CALIDAD | LISTO | Gerente aprueba calidad del trabajo |
| LISTO | ENTREGADO | Secretaria confirma entrega fisica + genera historial |

# 7. ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS

## 7.1 Tablas Existentes (Estado Actual)

Las siguientes tablas ya existen en Supabase y funcionan correctamente:

| Tabla | Estado | Uso |
| --- | --- | --- |
| clientes | OK | id, nombre, telefono, email, rnc |
| vehiculos | OK | id, cliente_id, marca, modelo, ano, placa, color |
| ordenes_trabajo | OK+ | Ampliar con: numero_orden, tecnico_asignado_id, prioridad, motivo_rechazo_calidad |
| orden_trabajo_log | OK - NUEVA | Audit trail completo de cambios de estado (SQL fase1 pendiente de ejecutar) |
| inspeccion_vehiculo | OK - NUEVA | Tabla creada pero NO integrada al flujo (SQL fase1 pendiente de ejecutar) |
| diagnosticos | OK | Ampliar con: orden_id (ya existe), hallazgos, tecnico_nombre, tipo_servicio |
| cotizaciones | OK | diagnostico_id, mano_obra, repuestos, total, aprobado, firma_cliente |
| avances_reparacion | OK | Renombrar a reparacion_avances. Agregar: repuestos_usados (JSONB) |
| inventario | OK | name, code, price, stock, min_stock, supplier_id, categoria |
| ventas / venta_items | OK | POS de venta rapida con NCF |
| facturas / factura_items | OK | Facturas completas con ITBIS, NCF, movimientos de caja |
| ncf_config | OK | tipo, prefijo, secuencia_actual (race condition pendiente de corregir) |
| vehiculo_historial | OK | Snapshot inmutable al entregar. Fuente para PWA /estado |
| usuarios | OK | Ampliar con: password_hash real (bcrypt), jwt_secret, ultimo_acceso |
| caja_movimientos | OK | Movimientos automaticos al facturar |
| cuentas_cobrar | OK | Facturas a credito con fecha de vencimiento |

## 7.2 Modificaciones Propuestas a Tablas Existentes

Las siguientes modificaciones son necesarias para implementar el flujo propuesto. No eliminan datos existentes — solo agregan columnas:

ordenes_trabajo — Agregar:

- numero_orden TEXT UNIQUE — Formato OT-0001, generado automaticamente

- tecnico_asignado_id BIGINT REFERENCES usuarios(id) — Asignacion directa

- prioridad TEXT DEFAULT 'NORMAL' — NORMAL, ALTA, URGENTE

- motivo_rechazo_calidad TEXT — Nota cuando gerente devuelve a reparacion

- inspeccion_id BIGINT REFERENCES inspeccion_vehiculo(id) — Vinculo obligatorio

usuarios — Agregar:

- password_hash TEXT — Hash bcrypt real (no texto plano)

- ultimo_acceso TIMESTAMPTZ — Para auditar actividad

- activo BOOLEAN DEFAULT true — Ya existe, verificar

avances_reparacion — Agregar:

- repuestos_usados JSONB DEFAULT '[]' — [{inventario_id, nombre, cantidad, precio}]

- tiempo_trabajado_min INTEGER — Minutos trabajados en este avance

- fotos JSONB DEFAULT '[]' — URLs de Supabase Storage (no base64)

## 7.3 Tablas Nuevas Propuestas

Se proponen las siguientes tablas adicionales para funcionalidades futuras de alto valor:

notificaciones:

- id, usuario_id, tipo (INFO/ALERTA/URGENTE), mensaje, leido, orden_id, created_at

- Uso: notificar al tecnico cuando el cliente aprueba; notificar a secretaria cuando el tecnico termina

tecnicos_ordenes (asignacion multiple):

- id, orden_id, tecnico_id, rol (PRINCIPAL/ASISTENTE), fecha_asignacion

- Uso: cuando multiples tecnicos trabajan en el mismo vehiculo

mantenimiento_preventivo (ya referenciado en el codigo):

- id, vehiculo_id, tipo_servicio, km_proximo_servicio, fecha_proximo_servicio, notas

- Uso: alertar al cliente cuando su vehiculo necesita proximo servicio

# 8. ROLES DE USUARIO Y PERMISOS

## 8.1 Roles Propuestos

| Rol | Permisos y Responsabilidades |
| --- | --- |
| gerente | Acceso total. Dashboard gerencial. Control de calidad. Reportes financieros. Gestion de usuarios. Configuracion del sistema. |
| secretaria | Recepcion: crear clientes, vehiculos, inspecciones, ordenes. Presentar cotizaciones al cliente. Aprobar/rechazar en nombre del cliente. Facturar. Confirmar entrega. |
| tecnico | Ver su cola de trabajo. Iniciar diagnostico. Registrar hallazgos y cotizacion. Registrar avances de reparacion. Marcar trabajo como terminado. NO puede aprobar cotizaciones ni emitir facturas. |
| admin | Gestion tecnica del sistema. Usuarios, configuracion, inventario, suplidores. Sin acceso a operaciones del taller. |

## 8.2 Acciones por Rol (Matriz de Permisos)

| Accion | Gerente | Secretaria | Tecnico | Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear cliente / vehiculo | SI | SI | NO | SI |
| Crear inspeccion de entrada | SI | SI | NO | NO |
| Crear orden de trabajo | SI | SI | NO | NO |
| Registrar diagnostico | SI | NO | SI | NO |
| Aprobar/Rechazar cotizacion | SI | SI | NO | NO |
| Registrar avances de reparacion | SI | NO | SI | NO |
| Control de calidad | SI | NO | NO | NO |
| Confirmar entrega | SI | SI | NO | NO |
| Emitir facturas | SI | SI | NO | NO |
| Ver reportes financieros | SI | NO | NO | SI |
| Gestionar usuarios | SI | NO | NO | SI |
| Gestionar inventario | SI | VER SOLO | VER SOLO | SI |
| Cuadre de caja | SI | SI | NO | NO |

# 9. MEJORAS UX/UI PROPUESTAS

## 9.1 Vista de Recepcion Guiada (Flujo Wizard)

La pantalla de recepcion debe ser un wizard de 4 pasos que guie a la secretaria sin posibilidad de saltarse pasos:

- Paso 1 — Cliente: busqueda rapida + opcion de crear nuevo en la misma pantalla

- Paso 2 — Vehiculo: lista de vehiculos del cliente + opcion de agregar nuevo

- Paso 3 — Inspeccion: formulario con mapa de danos, checklist, camara del movil

- Paso 4 — Orden: motivo, prioridad, tecnico asignado, confirmacion

- Cada paso debe mostrar un indicador de progreso visual (1 de 4, 2 de 4...)

## 9.2 Cola de Trabajo del Tecnico (/taller)

Los tecnicos necesitan una interfaz simple, enfocada y rapida:

- Vista de tarjetas: una tarjeta por orden asignada

- Cada tarjeta muestra: numero de orden, cliente, vehiculo/placa, tiempo esperando

- Codigos de color por prioridad: verde (normal), amarillo (alta), rojo (urgente)

- Boton grande y claro: 'Iniciar Diagnostico' o 'Ver Avances' segun el estado

- Sin menus laterales complejos — interfaz limpia para usar en el taller

## 9.3 Vista Unificada de Orden (/ordenes/[id])

La vista de una orden individual debe ser el centro de informacion de esa visita:

- Timeline vertical cronologico en el lado derecho (estados + fechas + usuario)

- Seccion de informacion del cliente y vehiculo en la parte superior

- Pestanas: Inspeccion | Diagnostico | Reparacion | Documentos

- Botones de accion contextual segun el estado actual (solo las acciones validas)

- Preview de la inspeccion con fotos en miniatura

- Link rapido a WhatsApp del cliente

## 9.4 Dashboard Mejorado

- KPIs en tiempo real: ordenes activas por estado, tiempo promedio de reparacion, ingresos del dia

- Alertas en el tope: vehiculos listos para entregar + stock bajo

- Kanban con columnas rediseniadas para el nuevo flujo de estados

- Grafica semanal de ordenes completadas vs ingresadas

- Tabla de tecnicos: cuantas ordenes tiene cada uno actualmente

## 9.5 Mejoras Generales de UX

- Reemplazar window.alert() con un sistema de notificaciones tipo toast (ya existe el componente Toast.tsx)

- Reemplazar window.confirm() con el componente ConfirmDialog.tsx que ya existe

- Agregar busqueda global en el header: buscar por placa, nombre de cliente o numero de orden

- Numeros de orden formateados: OT-2026-0001 — legibles y ordenables

- Indicadores de tiempo: 'hace 2 horas', 'hace 3 dias' en lugar de fechas completas

- Vista responsive para movil optimizada para tecnicos en el taller

# 10. AUTOMATIZACIONES RECOMENDADAS

## 10.1 Automatizaciones Existentes (Mantener)

- Auto-transicion de estado al crear diagnostico (RECIBIDO -> EN_DIAGNOSTICO)

- Auto-transicion al agregar primer avance (-> EN_REPARACION)

- Auto-transicion al marcar terminado (-> CONTROL_CALIDAD)

- Audit trail automatico en orden_trabajo_log

- Descuento de stock al crear venta o factura

- Generacion automatica de NCF con secuencia

- Creacion de historial de vehiculo al entregar

- Movimiento de caja al emitir factura

## 10.2 Automatizaciones Nuevas Propuestas

### Auto-10.1: Numero de Orden Secuencial

Al crear una orden, generar automaticamente un numero legible: OT-2026-0001. Implementar como trigger en PostgreSQL o como logica en el endpoint POST /ordenes. El numero debe ser inmutable una vez asignado.

### Auto-10.2: Notificacion Interna al Tecnico

Cuando la secretaria crea una nueva orden y la asigna a un tecnico especifico, el tecnico debe ver inmediatamente la nueva orden en su cola de trabajo. Esto ya funciona parcialmente con el auto-refresh de 5 segundos — pero debe mejorar con un indicador visual de 'nueva orden'.

### Auto-10.3: WhatsApp Automatico al Aprobar Calidad

Cuando la orden pasa al estado LISTO, enviar automaticamente un mensaje de WhatsApp al cliente notificandole que su vehiculo esta listo para retirar. Ya existe la logica de WhatsApp en el modulo de diagnosticos — solo falta conectarla al cambio de estado.

### Auto-10.4: Descuento de Inventario al Registrar Avance

Cuando el tecnico registra un avance y especifica repuestos utilizados, el stock del inventario debe descontarse automaticamente. Actualmente el descuento ocurre al facturar — pero el inventario fisico ya fue consumido durante la reparacion.

### Auto-10.5: Mantenimiento Preventivo

Al entregar el vehiculo, si el diagnostico incluyo un servicio de aceite o mantenimiento, generar automaticamente un registro en mantenimiento_preventivo con la fecha estimada del proximo servicio (3 meses o 5,000 km). Enviar recordatorio cuando se acerque la fecha.

### Auto-10.6: NCF Atomico con Stored Procedure

Reemplazar la logica actual de NCF (read -> increment -> update sin transaccion) por una funcion SQL atomica en Supabase que garantice unicidad aun en alta concurrencia. Ejemplo: CREATE FUNCTION get_next_ncf(tipo TEXT) RETURNS TEXT usando SELECT FOR UPDATE.

# 11. RIESGOS TECNICOS

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticacion sin JWT permite acceso no autorizado al API | Alta | Critico | Implementar JWT + middleware de autenticacion en TODAS las rutas del backend. Prioridad maxima. |
| DELETE fisico puede borrar historial de cliente | Media | Alto | Implementar soft delete (activo=false) en clientes, vehiculos y ordenes. |
| Race condition en NCF genera duplicados fiscales | Baja | Critico | Implementar stored procedure SQL atomica para generacion de NCF. |
| Base64 en DB llena el storage de Supabase | Media | Medio | Migrar fotos a Supabase Storage. Guardar solo URLs en la DB. |
| CORS abierto permite peticiones desde cualquier origen | Baja | Medio | Restringir CORS a los dominios de produccion del sistema. |
| server.mjs monolitico dificulta mantenimiento | Alta | Bajo | Modularizar por dominio en la siguiente fase de desarrollo. |
| Supabase free tier limites de BD | Media | Alto | Monitorear uso de storage y requests. Migrar a Railway Postgres si el free tier es insuficiente. |
| Tecnico puede saltarse aprobacion del cliente | Media | Alto | Agregar estado ESPERANDO_APROBACION y bloquear transicion a EN_REPARACION sin aprobacion. |

# 12. ROADMAP DE IMPLEMENTACION POR FASES

El roadmap esta disenado para NO romper el sistema actual. Cada fase es independiente, se puede desplegar de forma segura y tiene valor por si sola.

## FASE A — Critico e Inmediato (1-2 semanas)

Esta fase corrige problemas que ya estan afectando la operacion diaria y la seguridad del sistema. Maxima prioridad.

| # | Tarea | Detalle |
| --- | --- | --- |
| A1 | Ejecutar SQLs pendientes de Fase 1 | Ejecutar en Supabase: fase1_orden_trabajo_log.sql, fase1_inspeccion_vehiculo.sql, fase1_ordenes_ampliar.sql. Son prerequisito para todo lo demas. |
| A2 | Corregir bug de Cola del Tecnico | El filtro de ordenes pendientes de diagnostico debe basarse en el estado de la orden (RECIBIDO) independientemente del orden_id del diagnostico. |
| A3 | Agregar estado ESPERANDO_APROBACION | Agregar al enum de estados. Actualizar la maquina de estados: diagnostico completo -> ESPERANDO_APROBACION. Bloquear transicion a REPARACION sin aprobacion. |
| A4 | JWT en backend | Implementar generacion de JWT en /auth/login. Crear middleware authRequired y roleCheck. Aplicar a todas las rutas del backend. |
| A5 | Numero de orden OT-XXXX | Agregar columna numero_orden a ordenes_trabajo. Trigger o logica en POST /ordenes para generarlo. Mostrar en todas las vistas. |
| A6 | Soft delete en entidades principales | Agregar columna activo BOOLEAN a clientes, vehiculos. Cambiar DELETE fisico por UPDATE activo=false. El GET debe filtrar activo=true. |

## FASE B — Alta Prioridad (2-4 semanas)

Esta fase implementa el flujo correcto del taller con las separaciones de modulos necesarias.

| # | Tarea | Detalle |
| --- | --- | --- |
| B1 | Pantalla /recepcion con wizard | Flujo guiado de 4 pasos: cliente -> vehiculo -> inspeccion -> orden. La inspeccion es obligatoria. |
| B2 | Modulo /taller para tecnicos | Cola de trabajo personal del tecnico. Ver ordenes asignadas por estado. Interfaz simple y directa. |
| B3 | Separar Diagnostico de Reparacion en UI | Crear /taller/diagnostico/[id] enfocado en hallazgos tecnicos. Crear /taller/reparacion/[id] enfocado en avances de ejecucion. |
| B4 | Pantalla /aprobacion para secretaria | Lista de ordenes en ESPERANDO_APROBACION. Ver cotizacion del tecnico. Boton: Cliente Aprueba / Cliente Rechaza + motivo. |
| B5 | NCF atomico con stored procedure | Implementar funcion SQL get_next_ncf(tipo) en Supabase con bloqueo de fila (SELECT FOR UPDATE). Reemplazar logica actual en todos los endpoints. |
| B6 | Reemplazar alerts con toast/confirm | Usar los componentes Toast.tsx y ConfirmDialog.tsx ya existentes en lugar de window.alert() y window.confirm(). |

## FASE C — Mejoras Importantes (4-8 semanas)

Esta fase mejora la experiencia del usuario, el rendimiento y agrega funcionalidades de valor alto.

| # | Tarea | Detalle |
| --- | --- | --- |
| C1 | Queries N+1 a JOINs nativos | Refactorizar GET /ordenes, GET /vehiculos, GET /diagnosticos para usar relaciones nativas de Supabase en lugar de multiples queries con join en JS. |
| C2 | Migracion de base64 a Supabase Storage | Crear bucket en Supabase Storage para fotos de inspeccion. Modificar POST /inspeccion para subir imagenes al storage y guardar solo URLs en la DB. |
| C3 | Busqueda global | Campo de busqueda en el header que permita encontrar cliente por nombre, vehiculo por placa, o orden por numero. Resultados rapidos tipo autocompletar. |
| C4 | Descuento de inventario desde reparacion | En /taller/reparacion/[id], permitir al tecnico seleccionar repuestos del inventario. Descontar stock al guardar el avance. |
| C5 | CORS restrictivo | Cambiar origin: '*' por la lista de dominios de produccion. Configurar mediante variable de entorno CORS_ORIGINS. |
| C6 | Modularizar server.mjs | Dividir el archivo de 1500+ lineas en modulos por dominio. Facilita mantenimiento, testing y colaboracion. |
| C7 | Dashboard mejorado para gerente | KPIs en tiempo real: tiempo promedio de reparacion, tasa de aprobacion de cotizaciones, productividad por tecnico, ticket promedio. |

## FASE D — Escalabilidad Futura (2-4 meses)

Esta fase prepara el sistema para crecimiento y agrega funcionalidades avanzadas.

| # | Tarea | Detalle |
| --- | --- | --- |
| D1 | Notificaciones internas en tiempo real | Supabase Realtime subscriptions para notificar al tecnico cuando se aprueba su cotizacion, y a la secretaria cuando el tecnico termina. |
| D2 | Portal web del cliente mejorado | Expandir /cliente y /estado: fotos de la reparacion, timeline detallado, historial completo con facturas descargables. |
| D3 | Mantenimiento preventivo activo | Al entregar vehiculo, generar automaticamente recordatorio de proximo servicio. Campaña de WhatsApp masiva cuando se acercan las fechas. |
| D4 | Firma digital en inspeccion | Implementar canvas de firma digital en el formulario de inspeccion de entrada. Guardar como imagen en Supabase Storage. |
| D5 | App movil nativa (React Native) | Reutilizar el API del backend para una app movil para tecnicos. Tomar fotos directamente, registrar avances desde el taller. |
| D6 | Multi-sucursal | Agregar columna sucursal_id a ordenes, inventario, usuarios. Permitir que el sistema maneje multiples talleres con dashboards separados. |

# 13. RESUMEN Y PROXIMOS PASOS

## 13.1 Lo Que NO Se Debe Tocar

Las siguientes partes del sistema funcionan correctamente y no deben modificarse en las proximas fases:

- Modulo de Cafeteria completo (POS, cuadre, soft-delete)

- Modulo de Facturacion (facturas con NCF, ITBIS, movimientos de caja)

- Contabilidad (cuadre de caja, caja chica, reporte de costos)

- Maquina de estados transicionarEstado() — solo ampliar con nuevo estado

- Historial de vehiculos (vehiculo_historial) y PWA /estado

- Pantalla TV /pantalla

- Ventas POS y gestion de inventario

- Dashboard Kanban (actualizar columnas con nuevo estado, no redisenar)

## 13.2 Prioridades Absolutas

Si solo se puede hacer una cosa en las proximas dos semanas, debe ser:

| P | Tarea | Por que |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ejecutar los 3 SQLs de Fase 1 | Todo lo demas depende de estas tablas. Sin esto no se puede implementar ningun flujo. |
| 2 | Corregir bug de cola del tecnico | Afecta la operacion diaria. El tecnico no puede ver correctamente las ordenes que debe diagnosticar. |
| 3 | Agregar estado ESPERANDO_APROBACION | Garantiza que el cliente aprueba antes de iniciar la reparacion. Proteccion legal y operativa. |
| 4 | JWT en backend | El API esta actualmente abierto sin autenticacion. Riesgo de seguridad en produccion. |

## 13.3 Cronograma Sugerido

| Periodo | Fase | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Semana 1-2 | FASE A | SQLs ejecutados, bug corregido, nuevo estado de orden, JWT, numeros OT, soft delete |
| Semana 3-6 | FASE B | Wizard de recepcion, modulo taller, pantalla aprobacion, NCF atomico, toast/confirm |
| Semana 7-14 | FASE C | Queries optimizados, Supabase Storage, busqueda global, CORS, modularizacion backend |
| Mes 3-6 | FASE D | Notificaciones realtime, portal cliente, mantenimiento preventivo, firma digital |

Este documento fue generado el 8 de Mayo, 2026 como analisis pre-desarrollo.

NO se realizaron cambios al sistema. Sujeto a revision y aprobacion antes de implementar.

SOLIDO AUTO SERVICIO  |  CRM Automotriz v2.0  |  Confidencial